OCENA ARCHITEKTURY

Funkcja Compass: Umowa – Konsultant

Weryfikacja założeń projektowych

27 lutego 2026

Dokument poufny – wyłącznie do użytku wewnętrznego

1. Podsumowanie wykonawcze (Executive Summary)

Dokument przedstawia ocenę założeń architektonicznych dla nowej funkcji Compass: „Umowa – Konsultant”. Moduł ma działać jako samodzielna aplikacja (osobne repo GitHub), z późniejs zą integracją z głównym systemem Compass.

OCENA OGÓLNA: Założenia są solidne i dobrze przemyślane. Autor wykazuje dojrzałe rozumienie architektury modularnej, bezpieczeństwa danych (RLS) i pragmatycznego podejścia do MVP. Zidentyfikowano 5 kluczowych mocnych stron i 7 obszarów wymagających doprecyzowania lub korekty.

Matryca oceny obszarów

| Obszar | Ocena | Status | Komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| Stack technologiczny | 5/5 | Excellent | Pełna spójność z Compass |
| Izolacja repo/backend | 5/5 | Excellent | Trafna rekomendacja osobnego Supabase |
| Model danych | 4/5 | Dobry, do doprecyzowania | Brakuje paru encji i constraintów |
| Bezpieczeństwo (RLS/role) | 4/5 | Dobry, do doprecyzowania | Koncepcja OK, wymaga implementacji |
| Strategia integracji | 4/5 | Dobry | Subtree dobry wybór, brak planu migracji danych |
| Podejście AI | 4/5 | Dobry, ale ryzykowny | Guard-rails OK, brak fallbacku offline |
| UX/UI | 4/5 | Dobry MVP | Brak mockupów i user stories |
| Plan wdrożenia | 3/5 | Wymaga doprecyzowania | Brak estymacji, kamieni milowych, ownerów |
| Obsługa błędów/edge cases | 3/5 | Wymaga uzupełnienia | Brak strategii offline, error handling |
| Testy i QA | 2/5 | Brak założeń | Zero wzmianki o strategii testowania |

2. Mocne strony założeń

2.1. Dojrzała decyzja o izolacji backend’u

Rekomendacja osobnego projektu Supabase (DEV/staging) to najlepsza decyzja w całym dokumencie. Argumentacja jest trafna: współdzielenie Supabase z Compass produkcyjnym unieważnia izolację repozytorium. Każdy developer z dostępem do .env mógłby odpytywać dane produkcyjne.

- Eliminuje ryzyko wycieku danych Compass w fazie developmentu

- Umożliwia czyste dane testowe bez zaśmiecania produkcji

- Migracje SQL jako artefakt do przeniesienia — kontrolowany proces

2.2. Architektura „pod transplant”

Konwencja nazewnictwa (modules/contract/*, components/contract/*, lib/contract/*) jest kluczowa. Dzięki niej późniejsza integracja z Compass sprowadza się do mechanicznego przeniesienia folderów, a nie refaktoryzacji całej aplikacji.

2.3. Pragmatyczne MVP

Rozdzielenie na Sprint 1 (core) i Sprint 2 (value) to dojrzałe podejście. Nie ma próby zbudowania „idealnego świata” od razu. Eksport PDF przez window.print() + CSS print na start to rozsądna oszczędność czasu.

2.4. RLS jako „najważniejszy bezpiecznik”

Autor słusznie podkreśla, że role muszą być wymuszone na poziomie bazy danych (RLS), a nie tylko w UI. To enterprise-grade podejście. Nawet jeśli ktoś „zhakuje UI”, dane pozostają bezpieczne.

2.5. Dwa widoki jednego kontraktu

Podział na „Consultant View” (read-only klauzule + komentarze) i „Centrala View” (pełna edycja + AI) jest logiczny i odpowiada realnemu procesowi negocjacji umów w B2B.net.

3. Krytyczne luki i rekomendacje

3.1. BRAK: Strategia testowania (Krytyczne!)

Status: BRAK — zero wzmianki w całym dokumencie

W założeniach nie ma ani słowa o testach. Dla modułu obsługującego umowy (prawnie wiążące dokumenty!) to poważne ryzyko. Ewentualne błędy w klauzulach, statusach czy uprawnieniach mogą mieć konsekwencje prawne.

Rekomendacja:

- Unit testy: logika biznesowa (statusy klauzul, walidacja praw dostępu, generowanie PDF)

- Integration testy: RLS policies (Supabase Testing Framework lub pgTAP)

- E2E testy: krytyczne ścieżki — tworzenie umowy, negocjacja klauzuli, finalizacja (Playwright)

- Cel pokrycia: minimum 80% logiki biznesowej, 100% RLS policies

3.2. BRAK: Plan wdrożenia z estymacjami

Status: Częściowy — jest podział na sprinty, brak konkretów

Dokument mówi „Sprint 1” i „Sprint 2”, ale nie podaje: estymacji czasowych (ile tygodni?), odpowiedzialnych osób, kamieni milowych, kryteriów akceptacji ani definicji „Done” dla każdego elementu.

Rekomendacja:

- Sprint 1 (core): 3–4 tygodnie — role + RLS, CRUD kategorii, tworzenie umowy, widok konsultanta

- Sprint 2 (value): 2–3 tygodnie — AI sugestie, print preview, historia zmian

- Sprint 3 (integration): 2 tygodnie — testy integracyjne, migracja do Compass, UAT

- Dodaj Definition of Done per sprint + kryteria akceptacji per user story

3.3. Model danych — brakujące elementy

Status: Dobra baza, wymaga rozszerzenia

Autor ma solidny szkic tabel, ale brakuje kilku kluczowych elementów:

A. Brak tabeli audit_log

Dla modułu obsługującego umowy, audit trail to nie „nice to have” — to wymg compliance. Każda zmiana klauzuli, statusu, komentarza powinna być logowana z timestampem, autorem i wartością przed/po.

B. Brak mechanizmu blokady równoczesnej edycji

Co jeśli dwóch użytkowników Centrali edytuje tę samą klauzulę jednocześnie? Brak optimistic locking (np. kolumna version/updated_at w contract_clauses) to zaproszenie do utraty danych.

C. Brak soft delete

Usunięcie kategorii, szablonu lub klauzuli powinno być „miękkie” (deleted_at timestamp). Twarde DELETE na danych prawnych to ryzyko regulacyjne.

3.4. Integracja z Compass — brak planu migracji danych

Status: Dobra strategia kodu, słaba strategia danych

Dokument szczegółowo opisuje 3 ścieżki integracji kodu (transplant, subtree, package), ale całkowicie pomija migrację danych z DEV Supabase do PROD Supabase Compass. To jest najtrudniejsza część!

Rekomendacja:

- Opracuj skrypt migracji danych (szablony, kategorie, polityki klauzul)

- Zdecyduj: czy użytkownicy DEV = użytkownicy PROD? Jeśli nie — jak mapujesz user_id?

- Zaplanuj „cutover”: czy dane z DEV-a są seedem, czy realną produkcją?

- Rekomendacja: traktuj dane DEV jako seed/testowe, PROD startuje od zera z migracjami SQL

3.5. AI — brakujące guard-rails

Status: Dobra koncepcja, wymaga uzupełnienia

Zasada „AI nie halucynuje prawa” jest świetna. Brakuje jednak:

- Fallback offline: co jeśli API AI jest niedostępne? Czy użytkownik może kontynuować pracę bez AI?

- Rate limiting: ile zapytań AI per umowa/per użytkownik? Koszty API mogą wymknąć się spod kontroli

- Logowanie promptów: dla audytu i debugowania — co AI zaproponowało, co użytkownik zaakceptował

- Wersjonowanie modeli: który model AI użyto? Ważne przy zmianie providerów

- Disclaimer w UI: widoczna informacja „To jest propozycja AI, nie porada prawna”

3.6. Bezpieczeństwo — magic link i dostęp zewnętrzny

Status: Ryzykowny element, wymaga przemyślenia

Dokument wspomina o access_mode: auth | magic_link i consultant_access_token_hash. To otwiera drzwi do dostępu bez konta Supabase. Ryzyka:

- Token w URL = wyciek przez referer header, logi serwera, historia przeglądarki

- Brak TTL (time-to-live) na tokenie — czy link działa wiecznie?

- Brak limitu użyć — czy link można przekazać osobie trzeciej?

Rekomendacja:

- Jeśli magic link: TTL max 72h, single-use, logowanie IP + user-agent

- Lepsze rozwiązanie: wymuszenie konta Supabase dla konsultantów (SSO lub email invite)

- Jeśli konto: passwordless (magic link do logowania, nie do umowy) — bezpieczniej

3.7. Obsługa błędów i edge cases

Status: Brak w założeniach

Dokument nie adresuje scenariuszy awaryjnych:

- Co jeśli Supabase jest niedostępny? (graceful degradation vs hard error)

- Co jeśli generowanie PDF się nie powiedzie? (retry, fallback do print)

- Co jeśli konsultant próbuje edytować sfinalizowaną umowę?

- Co jeśli szablon zmieni się w trakcie negocjacji umowy? (snapshot chroni, ale UI musi to komunikować)

- Walidacja danych wejściowych (NIP, REGON, email — format, unikalność)

4. Scenariusze wdrożenia

4.1. Scenariusz konserwatywny (8–10 tygodni)

Pełna implementacja z testami, dokumentacją i audytem bezpieczeństwa przed integracją z Compass.

- Tyg. 1–2: Setup repo, Supabase DEV, migracje, RLS, seed data

- Tyg. 3–5: MVP (edytor, widoki, role, kategorie)

- Tyg. 6–7: AI integration + testy (unit, integration, RLS)

- Tyg. 8: UAT z 2–3 konsultantami (pilot)

- Tyg. 9–10: Integracja z Compass (subtree + migracje PROD)

Ryzyko: Niskie. Koszt: wyższy naład czasowy. Wartość: maksymalna pewność.

4.2. Scenariusz realistyczny (6–8 tygodni)

Zgodny z duchem dokumentu: szybkie MVP, późniejsze doszlifowanie.

- Tyg. 1: Setup + model danych + RLS

- Tyg. 2–4: MVP Sprint 1 (core functionality)

- Tyg. 5–6: Sprint 2 (AI + print + historia)

- Tyg. 7: Testy krytycznych ścieżek + pilot 1 konsultant

- Tyg. 8: Integracja z Compass

Ryzyko: Średnie. Wymaga zdyscyplinowanego zespołu. Kompromis między szybkością a jakością.

4.3. Scenariusz agresywny (4–5 tygodni)

Minimum viable: tylko core, bez AI, integracja z Compass od razu.

- Tyg. 1: Setup + model + RLS + routing

- Tyg. 2–3: Edytor klauzul + widoki + eksport print

- Tyg. 4: Szybkie testy manualne + integracja z Compass

- Tyg. 5: AI jako follow-up (feature flag)

Ryzyko: Wysokie. Dług techniczny od dnia 1. Akceptowalne tylko jeśli deadline jest twardy.

5. Komentarze szczegółowe do poszczególnych sekcji

5.1. Sekcja „Repozytorium” — Ocena: Bardzo dobra

Next.js + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui to identyczny stack jak Compass — brak ryzyka niekompatybilności. Konwencja nazewnictwa folderów jest jasna i przyszłościowa.

Drobna korekta:

- Dodaj .nvmrc z wersją Node (spójność środowisk)

- Dodaj .env.example z listą wymaganych zmiennych (bez wartości!)

- Rozważ husky + lint-staged od początku (jakość kodu od dnia 1)

5.2. Sekcja „Model danych” — Ocena: Dobra, z lukami

Propozycje dodania policy_constraints, clause_status, template_version_at_creation i pdf_sha256 są trafne. Brakuje natomiast:

- Indeksów na często filtrowanych kolumnach (status, category_id, consultant_user_id)

- Check constraints (np. clause_type IN ('fixed','negotiable','removable'))

- Default values (np. created_at DEFAULT now(), status DEFAULT 'draft')

- ON DELETE CASCADE vs RESTRICT — decyzja kr yczna dla spójności danych

5.3. Sekcja „Rozdzielenie ról” — Ocena: Bardzo dobra

Podział consultant | centrala | admin jest logiczny. Rekomendacja B (centrala widzi tylko przypisane + admin override) to enterprise-grade podejście, spójne z zasadą least privilege.

Uwaga:

- Brak roli „viewer” / „readonly” — przydatna dla prawników zewnętrznych lub audytorów

- Brak mechanizmu delegacji (np. centrala_owner jedzie na urlop — kto przejmuje?)

5.4. Sekcja „Integracja z Compass” — Ocena: Dobra

Git subtree (Ścieżka B) to najlepszy wybór. Zachowuje niezależność repo, daje kontrolę aktualizacji, i nie wymaga narzutu monorepo.

Uwaga:

- Ustal convention: subtree prefix (np. modules/contract)

- Zaplanuj: kiedy „zamrażasz” standalone repo po integracji? Czy dalej rozwijasz równolegle?

- Dokumentuj: jak robić subtree pull bez konfliktów (merge strategy)

5.5. Sekcja „AI” — Ocena: Dobra koncepcja

Dwa tryby AI (suggest_clause_text i suggest_centrala_reply) to pragmatyczne podejście. Zasada „propozyc a redakcyjna, nie porada prawna” jest kluczowa.

Uzupełnienia:

- Dodaj caching odpowiedzi AI (te same klauzule + te same zastrzeżenia = ten sam wynik)

- Dodaj human-in-the-loop: AI proponuje, centrala akceptuje/odrzuca/modyfikuje

- Rozważ „temperature” per clause_type: fixed = 0 (deterministic), negotiable = 0.3

6. Verdict końcowy

MUST HAVE (warunki brzegowe — bez tego nie startujemy):

- Strategia testowania (unit + RLS + E2E) — moduł obsługuje dokumenty prawne

- Audit log (każda zmiana logowana) — wymg compliance

- Plan migracji danych DEV → PROD — bez tego integracja z Compass będzie chaotyczna

- Soft delete na wszystkich kluczowych encjach — twarde DELETE = ryzyko prawne

- Disclaimer AI w UI — „Propozycja AI, nie porada prawna”

SHOULD HAVE (ważne, negocjowalne):

- Estymacje czasowe per sprint + kamienie milowe + ownery

- Optimistic locking na klauzulach (zapobieganie utracie danych przy równoczesnej edycji)

- Rate limiting i logging dla AI (kontrola kosztów)

- Rola „viewer” dla prawników/audytorów

- TTL i single-use na magic linkach (jeśli zostaną)

- .nvmrc + .env.example + husky od dnia 1

NICE TO HAVE (dodatkowe):

- Caching odpowiedzi AI

- Mechanizm delegacji (zastępstwa w Centrali)

- Multi-language support (jeśli klienci zagraniczni)

- Integracja z systemem notyfikacji Compass (email/push)

Założenia są solidną bazą do budowy modułu. Po uzupełnieniu 5 elementów MUST HAVE można śmiało startować development. Rekomenduję scenariusz realistyczny (6–8 tygodni) z pilotem na 2–3 konsultantach przed integracją z Compass.

Kluczowy przekaz: Architektura jest przemyślana, ale założenia traktują projekt jak „czysto dev-owy” — brakuje perspektywy operacyjnej (testy, migracja, obsługa błędów, audit). Uzupełnienie tych elementów podniesie projekt z poziomu „dobry POC” do „production-ready module”.